Утвержден

Правлением ТСЖ «Ручеёк»

Протокол № 6 от 28.12.2015 г.

План работы

ТСЖ  кондоминиум  «Ручеек» на 2016 год.

| № п/п | Сроки выполнения | Мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | апрель | Провести технический осмотр здания, кровли, подвала, подъездов, инженерных сетей для выполнения недостатков и необходимости ремонта. |  |
| 2 | апрель | По результатам осмотра составить план ремонта |  |
| 3 | ежемесячно | По заявкам жильцов выполнять необходимые работы. |  |
| 4 | Март, апрель | Выполнить работы по благоустройству прилегающей территории |  |
| 5 | август | После завершения отопительного периода выполнить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. |  |
| 6 | апрель | К отчетному собранию представить на рассмотрение отчет, план работы, трудовые договора |  |
| 7 | в течение года | Выполнить работы по замене труб на коллекторе холодной воды в количестве 32 метров на полипропилен (аварийные участки). |  |
| 8 | 1 квартал | Приобрести циркуляционный насос для замены в случае аварии. |  |
| 9 | по мере поступления | Выполнить работы по замене чугунных труб на пластиковые на канализационных коллекторах в подвале (аварийные участки). |  |
| 10 | 1 раз в квартал | Рассмотреть на заседании правления все поступившие предложения, заявления от собственников. |  |
| 11 | Март, октябрь | Выполнить санитарную обрезку деревьев |  |
| 12 | Октябрь | Завести землю, выполнить планировку газонов. |  |
| 13 | Май | Произвести уборку технического подвала |  |
| 14 |  | Вывезти крупногабаритный мусор, срезанные ветки (по мере накопления) |  |
| 15 | Март, апрель | Выполнить работы по замене труб и вентилей на стояках кв. 11; 40; 44 (кухня), 63-72 (кухня), 79 на полипропилен. |  |
| 16 | апрель | Выполнить замену участков стояков на ПП трубы в подвале кв.24- |  |
| 17 | Апрель, май. | Выполнить ремонт в подъездах и заменить оконные рамы. |  |
| 18 | 2 квартал | Продолжить работу по передаче наружных сетей газопровода, ливневки, канализации, водопровода. |  |
| 19 |  | Выполнить мероприятия противопожарной безопасности. |  |
| 20 | июнь | Выполнить замену канализационной трубы на стояке из кв. 62 до подвала на пластиковую. |  |
| 21 | Февраль, март | Заключить договор на прочистку кухонной вентиляции и выполнить его. |  |
| 22 | апрель | Произвести покраску беседки, лавочек. |  |
| 23 | Март, апрель | Приобрести и установить урны. |  |

Председатель ТСЖ «Ручеек»                                И.В.Павличенко